INFOS AUS DER VL ZU TESTATRELEVANTEN THEMEN – KEINE VOLLSTÄNDIGKEITSGARANTIE ;)

* Projektstrukturen nennen und zeichnen können, Vor- und Nachteile unwichtig
* Phasen eines Projektes nennen können
* Aufgaben des Projektmanagements nennen können
* Prinzipien für Strukturpläne nennen und Struktur zeichnen können
* Qualitätsmanagement im Projektmanagement --> Normen sollten bekannt sein  
  -> Alex: was meinst du mit Normen? Soll man die nennen können oder geht es um den Inhalt. An normen habe ich nur din en iso 8402 gefunden und eventuell iso/dis 10006

--> genau die beiden ;)

* Nennung der Methoden der Aufwandsermittlung
* Meilenstein-Trendanalyse
* Risiken in der Projektplanung wissen
* Risikoabschätzung durchführen können
* Projekthandbuch vs. Projektmanagementhandbuch
* Zielkonflikt Ziel <-> Dauer <-> Kosten <-> Qualität
* Terminüberwachung PLAN/IST; PLAN/PLAN -->Meilensteinanalyse
* Risiken der Projektplanung
* 3 Schritte der Risikoanalyse